成交承诺函

中山大学附属第一医院广西医院：
我公司     （填单位全称）      参与了贵单位的“中山大学附属第一医院广西医院一期项目食堂厨房改造工程监理服务”采购项目投标，作为成交供应商，现做出以下承诺：
1、 我司指派的项目总监理工程师为      ，身份证号码：                       ，证书编号：      。严禁将监理任务转包、分包，或未经发包人同意更换总监理工程师，否则发包人有权要求我司按合同总价款的 20% 支付违约金。
2、 本项目监理人责任期从签订成交承诺函之日起至工程竣工验收合格（本工程质量等级为合格）后，且工程质量责任期满之日结束。监理驻场服务自开工令注明的日期开始计算工期至工程竣工验收合同之日止。施工质量缺陷责任保修期的监理服务自对应项目工程竣工验收合格之日起满两年之日止，保修期内如出现问题，监理人需到现场监管，确保问题被及时解决。
3、 我司指派的总监理工程师和专业监理工程师每月在现场工作时间应满足现场监理需要，如发包人或施工现场有紧急情况需总监理工程师到现场的，总监理工程师应接到通知后4小时内赶到施工现场。
4、 我司对监理服务质量负责，监理合同执行期间，出现下列监理人员不作为情况之一的，发包人有权要求我司支付相应的违约金，且由此造成的损失由我司承担：
（1）施工阶段质量监理
a. 进场的钢材、混凝土、水泥、装饰材料等主要材料有不合格而未纠正和制止或制止和纠正不力的，发包人有权要求我司支付100元/次的违约金；
b. 监理工程师未能严格按照建设工程施工监理规范的相关要求对应重点巡视的项目安排监理人员进行重点巡视的，或监理人员每天对每道工序的巡视少于1次的，或未按施工监理规范的规定做好详细的巡视记录，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金；
c.必须旁站监理的工序或部位，监理人未安排人员进行旁站，关键工序未旁站或一般工序巡视不到位的或巡视、旁站、抽检无记录的，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金；
d. 监理工程师在接到施工单位书面申请检查约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金；
e. 发生相同质量问题连续三次以上（含三次）纠正无效且无处理措施的，发包人有权要求我司支付1000元/次的违约金；
f. 监理人员未按委托人工程进度最低要求到位的，或委托人认为特殊阶段监理人员不满足工程监理需求增加监理人员，监理人接到通知5天内未增加到位的，发包人有权要求我司支付200元/次/人的违约金；
（2）施工阶段安全监理
a. 监理工程师在巡视、旁站过程中未监督施工单位按专项安全施工方案（若有）组织施工的，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金；
b. 对危险性较大的工程作业等未定期安排监理人员巡视检查的，发包人有权要求我司支付500元/次的违约金；
c. 发现安全事故隐患，未及时书面指令施工单位整改的，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金；
d.监理机构未建立完整的施工安全监理台账的，或未安排专人负责管理施工安全监理台账的，发包人有权要求我司支付100元/次的违约金；
（3）施工阶段环境保护监理
a.监理工程师未在巡视、旁站中检查施工单位环境保护措施落实情况的，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金；
b.发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，监理工程师未及时书面指令施工单位整改的，发包人有权要求我司支付200元次的违约金；
（4）施工阶段其他事项管理
a.监理人与承包人串通，无中生有、虚报、冒报、谎报工程计量的，发包人有权要求我司支付1000元/次的违约金。
b.监理工程师未根据进度计划检查工程实际进度的，发包人有权要求我司支付200元/次的违约金。
c.监理人失职造成隐蔽工程资料缺失、签证不实、工程和材料质量不合格、不严格按施工图施工等行为，发包人有权要求我司支付100元/次的违约金。
（7）保修期监理
在合同工程的保修期内，监理工程师未按有关规定要求检查施工单位剩余工程实施情况的；未巡视检查已完工程记录的；未记录发生的工程缺陷，未及时指示施工单位进行修复的，发包人有权要求我司支付100元/次的违约金。
[bookmark: _GoBack]五、该采购项目的成交金额为人民币（大写）       （小写¥      ），含税（    %），计价方式为总价包干。服务期超过施工合同约定工期的延期费用在报价中综合考虑，不再另行记取。
六、付款方式：工程全部竣工验收合格后，发包人收到我司完整付款申请材料30个工作日内一次性支付监理服务费。我公司未开具全额增值税发票或请款材料未按发包人要求准备的，发包人有权不支付监理服务费。
七、发包人因非我司原因要求终止或取消本项目监理服务的（包括项目停缓建），若我司尚未开始进行监理工作的，发包人无需支付任何服务费，若我司已进行监理工作的，发包人根据“我司已提供的监理服务天数/施工合同工期*监理服务成交金额”支付服务费。
八、对于发包人提供的技术资料，我司有保密义务，不得向第三人转让。
九、我司账户信息：
开户银行： （请务必与投标单位名称保持一致，不能使用分/子公司信息）  
开户名称：
银行帐号：



公司（盖公章）：                    
法定代表人（签字或盖章）：                 
日期：     年   月   日

（该成交承诺函正反两面打印，承诺函一式三份）
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廉政责任书
[bookmark: _Toc22047]
工程项目名称： 中山大学附属第一医院广西医院一期项目食堂厨房改造工程监理服务  
[bookmark: _Toc29062]工程项目地址：  广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号  
委托人（发包人）全称：  中山大学附属第一医院广西医院              
监理人（监理方）全称：                                  

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计、建设监理委托与被委托双方和工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和党风廉政建设责任制规定以及南宁市建设局、监察局关于《南宁市建设工程“双合同制度”》《南宁市有形建筑市场廉政准入制度》，特订立本廉政责任书。
第一条 双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计、施工安装、工程监理和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包工程施工、工程勘察设计、工程监理合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装、勘察设计、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　委托人的责任
委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员（含家属、子女），在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准以任何方式向监理方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费、赞助费等；不准向监理方索要（或接受）通信工具、交通工具、家电及高档办公用品；
（二）不准在监理方和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受监理方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；委托人工作人员不得以考察参观等名义参加监理方安排的国内外旅游活动；
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理方和相关单位的宴请和高消费健身、娱乐等活动。
（五）不准向监理方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的监理分包项目等活动；不准向监理方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向监理方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　监理方的责任
应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、高消费健身、娱乐等活动；
（五）不准为委托人单位和个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品；
（六）监理方工作人员不得为谋取私利擅自与委托人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程量问题处理等私下商谈或者达成默契；
（七）不准在建设工程招投标活动中有围标、串标等违法行为；不准将承接的建设工程转包、挂靠或者违法分包；不准违反工程建设质量、安全强制性标准。
第四条　违约责任
（一）委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）监理方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）监理方单位有违反责任书第三条责任行为的，即作为违规行为记入南宁建设工程交易中心数据库并向社会公布，不准参加重点建设工程招投标活动。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，监察和建设行政主管部门各一份。
（以下无正文，为廉洁协议书签章页）



	委托人（公章）：
中山大学附属第一医院广西医院

	监理人（公章）：
 

	法定代表人
或授权代理人（签字或盖章）：      
	法定代表人
或授权代理人（签字或盖章）：       



（该廉政责任书正反两面打印，一式三份）
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